附件一：

一、技术要求

1.本次采购项目内容包括江西中医药大学附属医院西湖院区地下停车场指引标识设计制作及安装。

采购人可根据现场实际情况调整具体数量、种类，项目最终按实际发生量结算。

- 2.项目要求：

（1）供应商完成标的所需所有材料均需满足国家质量标准。

（2）本项目需按国家规范标准执行并且质量标准达到合格。

3.设计方案需经采购人同意，方可实施制作与安装，设计时间计入交货时间，请供应商自行考虑。

4.供应商可自行前往实地考察，充分了解实际情况，预期困难以及采购人要求后进行报价。供应商须按要求填写分项报价单，单价不得超过控制价，否则作为无效响应。

注：以上技术参数及要求为采购最低需求，供应商必须全部满足或优于以上条款要求，否则视为无效响应。

二、商务要求

1.服务地点:江西中医药大学附属医院西湖院区地下停车场负一楼、负二楼。

2.付款方式:

项目验收合格后全款支付，付款前，成交供应商应提供相应的付款申请资料及等额的合格增值税普通发票。

3.售后服务：

（1）提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知后，一小时内电话响应，若运用通讯工具不能解决问题，成交供应商须承诺4小时内赶到现场解决问题。所有维修维护服务方式均为成交供应商上门服务，即由供应商派技术人员到采购人及用户使用现场维修维护；施工安装后，如产品有质量问题，一年内提供免费的保修服务。

（2）成交供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

（3）质保期内提供项目内所需的维保服务，所需费用已包含在总报价中，采购人不另行支付

（4）质保期（含维保）：验收合格后12个月。

4.验收方式：

根据采购需求中的相关条款进行现场验收。

5.违约责任：

供应商逾期交付货物的，每逾期1天，采购人有权收取逾期交货部分货款总额的0.5％的货物金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5％，逾期交货超过10天，采购人有权终止合同。如经供应商两次调换货物，货物仍不能达到合同约定质量标准，采购人有权退货。供应商向采购人支付该批货款总额的0.5％的违约金。

6.其他：

（1）成交供应商做好保密工作，不可将我院相关图纸资料外泄。

（2）本项目成交供应商施工期间不得影响施工场地其他部门正常营业。

（3）施工过程中涉及城市管理等事项、手续由成交供应商负责协调处理，相关费用由成交供应商承担。

（4）所有工人需购买意外险，施工期间无条件做好安全施工并由施工方承担一切费用

（5）本项目为交钥匙项目，报价内容包含但不限于：材料费、设计费、运输费、包装费、装卸费、安装费、样品制作费、税金（须开9%增值税普通发票）、技术指导服务费、管理费、利润、运输保险费、售后服务费、知识产权及专利费、质保期维护费、风险责任、配合费等一切费用。

（6）成交供应商不得转包、分包项目，严格履行响应文件承诺，一经发现有违反前述规定行为，立即终止合同，所有损失及责任由成交供应商承担。

- （7）由于成交供应商施工工艺、施工方案等原因造成材料、人工、机械、管理、措施等的增加，合同价格不予调整。

（8）交货期：中标后（当天不计）7日历日内。

- （9）本项目为固定单价，合同支付金额以实际采购数目为准，本项目增加部分不得超过中标金额的10%。

注：以上所有商务要求为实质性条款必须完全响应，否则按无效响应处理。

三、技术需求、商务需求响应表

| 序号 | 地下停车场指引标识 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |
| 2 | 商务要求 |  |

| 江西中医药大学附属医院西湖院区地下停车场改造设计制作服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征工艺描述 | 计量 单位 | 工程量 | 最高控制总价 （元） | 报价（元） |
| 1 | 地下停车场墙面标识 （负一楼） | 户外耐水乳胶漆滚涂、字模雕刻 | 项 | 27 | 17010 |  |
| 2 | 地下停车场墙面标识 （负二楼） | 户外耐水乳胶漆滚涂、字模雕刻 | 项 | 29 | 18270 |  |
| 3 | 型材标识牌 | 2.0厚度铝型材标识、表面贴反光膜丝杆吊装 尺寸：2.3m*0.28m | 项 | 6 | 5700 |  |
| 4 | 型材发光灯箱标识牌 | 双面1.5mm型材+亚克力板内嵌5.0mm亚克力面板;内置LED光源安装:M12螺栓固定安装底座 尺寸：1.2m*0.28m | 项 | 1 | 850 |  |
| 5 |  | 双面1.5mm型材+亚克力板内嵌5.0mm亚克力面板;内置LED光源安装:M12螺栓固定安装底座 尺寸：2.3m*0.28m | 项 | 2 | 3200 |  |
| 6 | 型材发光灯箱标识牌 （更换内容） | 5.0mm双色亚克力雕刻 | 套 | 12 | 4500 |  |
| 7 | 合计： |  |  |  | 49530 |  |
| 说明:以上项目含方案设计、制作、安装等所有费用 |  |  |  |  |  |  |